Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАПТЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.03.2021  № 17

д.Лаптево

Об     утверждении  Плана

мероприятий  по борьбе с борщевиком

Сосновского  в Лаптевском сельском

поселении  на 2021-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План  мероприятий  по борьбе с борщевиком Сосновского  в Лаптевском сельском  поселении  на 2021-2024 годы.

2. Назначить ответственным за реализацию  Плана  мероприятий главного специалиста Смирнову Т.Ф.

3.  Контроль за выполнением Плана  мероприятий оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в газете «Информационный  вестник Лаптевского сельского поселения».

Глава  сельского поселения:                                        Владимирова С.А.

Утвержден

постановлением Администрации

Лаптевского сельского поселения

от 09.03.2021    № 17

План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Лаптевского сельского поселения

Пестовского муниципального района на период 2021-2024  годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация мероприятий по обследованию земельных участков с целью выявления зарослей борщевика и определение занимаемых ими площадей. | Администрация сельского поселения | Апрель- май ежегодно |
| 2 | Проведение информирования населения об угрозе распространения борщевика на территории поселения и мерах борьбы с ним, проведение разъяснительной работы, раздача памяток. Размещение информации на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в муниципальной газете «Информационный вестник Лаптевского сельского поселения» | Администрация сельского поселения | постоянно |
| 3 | Проведение собраний граждан | Администрация сельского поселения | ежегодно (1 раз в год) |
| 4 | Организация мероприятий по многократному (не менее 2х раз в месяц) скашиванию наземной зеленой массы до стадии цветения борщевика, выкапыванию растений с корнем, вспашка или дискование земельных участков. | Администрация сельского поселенийя | в период вегетации борщевика |
| 5. | Проведение двухкратной химической обработки зарослей борщевика гербицидами | Администрация сельского поселения | в период вегетации, борщевика |
| 6. | Довести до крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на землях сельскохозяйственного назначения, о необходимости принятия мер по борьбе с боршевиком Сосновского | Администрация сельского поселения | Апрель-май ежегодно |
| 7 | Проведение проверок в рамках муниципального контроля по благоустройству. | Администрация сельского поселения | Ежегодно в соответствии с планом проверок |