Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.06.2014  №26

д.Охона

Об утверждении Порядка

принятия решения о разработке

муниципальных программ

Охонского сельского поселения,

их формирования и реализации

С целью реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Охонского сельского поселения от 14.07.2011  № 81 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ, их формирования и реализации».

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Охонского сельского поселения».

Глава сельского поселения                                                               Н.М.Туманов

|  | Утвержден постановлением Администрации Охонского сельского поселения от 16.06.2014 №26 |
| --- | --- |

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Новгородской области и муниципальными правовыми актами.

1.2. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ Охонского сельского поселения (далее - муниципальные программы).

1.3. Муниципальная программа - это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей политики в сфере социально-экономического развития Охонского сельского поселения.

1.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальных программ.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется Администрацией Охонского сельского поселения (далее Администрация поселения).

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации поселения  в срок до 1 октября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

1.7. Срок реализации муниципальной программы не должен превышать 10 лет.

Срок реализации подпрограммы устанавливается как необходимый и достаточный для достижения ее целей и выполнения ее мероприятий.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Стратегии социально-экономического развития Охонского сельского поселения до 2030 года и других нормативно-правовых актов.

2.2. Муниципальная программа содержит:

2.2.1. паспорт муниципальной программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, приоритеты и цели в указанной сфере;

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения;

2.2.2. мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.3. Подпрограмма содержит:

паспорт подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

перечень мероприятий подпрограммы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.4. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к предмету совместного ведения органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Охонского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, направленной на достижение целей, соответствующих государственной программе Новгородской области.

2.5. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные разделы.

- 3. Разработка муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации поселения.

Проект перечня муниципальных программ формируется уполномоченным специалистом Администрации поселения.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется постановлением Администрации поселения в срок до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ и включаемых в них подпрограмм;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

сроки реализации муниципальных программ.

3.3. Разрабатывает проект муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными в разделе 2 настоящего Порядка.

К проекту муниципальной программы прилагаются расчеты финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы. В случае привлечения внебюджетных источников финансирования прилагаются копии соглашений (договоров) о намерениях между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников, писем о намерениях участия в муниципальной программе.

3.4. Для проведения финансово-экономической экспертизы проект муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.3 настоящего Порядка, направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района.

3.5. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления Администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, определенные Администрацией сельского поселения.

- 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств поселения осуществляется за счет ассигнований бюджета поселения (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Охонского сельского поселения (далее Совет депутатов) о бюджете Охонского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу в части финансового обеспечения является основанием для подготовки проекта решения Совета депутатов  о внесении изменений в решение о бюджете Охонского сельского поселения на очередной год и плановый период.

4.3. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета поселения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Совета депутатов о бюджете Охонского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, целевых показателей и перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Охонского сельского поселения, регулирующими порядок составления проекта бюджета Охонского сельского поселения и планирование бюджетных ассигнований.

4.5. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников.

4.6. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Администрацией поселения в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы.

- 5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановление Администрации поселения об утверждении муниципальной программы.

Проект постановления Администрации поселения о внесении изменений в муниципальную программу подлежит направлению в Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района для проведения экспертизы.

5.2. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет уполномоченным специалистом Администрации поселения. Обобщенные результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Охонского сельского поселения.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и направляет в Администрацию поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о причинах невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, а также о причинах неполного освоения финансовых средств.

5.4. По каждой муниципальной программе ответственным исполнителем ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением Администрации поселения.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ может быть принято решение о сокращении или перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период, или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий, так и подпрограмм муниципальной программы начиная с очередного финансового года путем внесения изменений в соответствующее постановление Администрации поселения.

_______________________________________________________

|  | Приложение № 1 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Охонского сельского поселения

____________________________(далее Программа)

(наименование)

| Наименование Программы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правовая основа Программы: |  |  |
| Заказчик Программы: |  |  |
| Разработчик Программы: |  |  |
| Исполнители (соисполнители) Программы: |  |  |
| Обоснование Программы: |  |  |
| Цели Программы: |  |  |
| Задачи Программы: |  |  |
| Механизм реализации Программы: |  |  |
| Срок реализации Программы: |  |  |
| Объем и источники финансирования Программы (в целом и по годам реализации) |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы по годам |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Программы |  |  |

|  | Приложение № 2 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия* | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |

*Примечание. При наличии подпрограмм в графе 2 указывается "реализация подпрограммы" (без детализации по мероприятиям подпрограммы).

|  | Приложение № 3 реализации |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о

разработке муниципальных программ

Охонского сельского поселения,

их формирования и реализации

Паспорт подпрограммы

__________________________________________

(наименование)

муниципальной программы Охонского сельского поселения

________________________________________________

(наименование)

| Наименование Подпрограммы: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правовая основа Подпрограммы: |  |  |
| Заказчик Подпрограммы: |  |  |
| Разработчик Подпрограммы: |  |  |
| Исполнители (соисполнители) Подпрограммы: |  |  |
| Обоснование Подпрограммы: |  |  |
| Цели Подпрограммы: |  |  |
| Задачи Подпрограммы: |  |  |
| Механизм реализации Подпрограммы: |  |  |
| Срок реализации Подпрограммы: |  |  |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы (в целом и по годам реализации) |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы по годам |  |  |
| Система организации контроля за реализацией Подпрограммы |  |  |

| Приложение № 4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации. |  |
| --- | --- |

Мероприятия Подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия* | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 5 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы Охонского сельского поселения

________________________________________________________

(наименование)

за_______________

(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профинан-сировано | Освоено | План на год | Профинан-сировано | освоено | План на год | Профинан-сировано | освоено | План на год | Профинан-сировано | освоено | План на год | Профинан-сировано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий

муниципальной программы Охонского сельского поселения

________________________________________________________

(наименование)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в результате реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

Охонского сельского поселения

_______________________________________________________

(наименование)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Года, предшествующего отчетному | План на год | Факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |