Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.11.2022  №65

д.Охона

Об утверждении  муниципальной

программы «Содержание, ремонт

автомобильных дорог общего

пользования  местного  значения

и  обеспечение  безопасности  до-

рожного движения на территории

Охонского сельского поселения

на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом Охонского сельского поселения, постановлением Администрации поселения  от 16.06.2014 №26 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Охонского сельского поселения на 2023-2025 годы».

2.Признать утратившими силу постановления Администрации  Охонского сельского поселения:

от  27.03.2015  №44 «Об утверждении  муниципальной программы «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного  значения и  обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории

Охонского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

от  01.06.2015  №61 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Охонского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

от  11.03.2016  №13 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Охонского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

от 30.12.2016  №142 «О внесении изменения в муниципальную Программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Охонского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

от  17.03.2017  №20 «О внесении изменения в муниципальную Программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Охонского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

от  26.05.2017  №35 «О внесении изменения в муниципальную Программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Охонского сельского поселения на 2015-2019 годы»;

от  22.12.2017  №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Охонского сельского поселения от 27.03.2015 № 44»;

от  22.05.2018  №48 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Охонского сельского поселения на 2015-2020 годы»;

от  10.12.2018  №103 «О внесении изменений в постановление Администрации Охонского сельского поселения от 27.03.2015 № 44»;

от  22.02.2019  №19 «О внесении изменений в постановление Администрации Охонского сельского поселения от 27.03.2015 № 44»;

от  27.02.2020  №16 «О внесении изменений в постановление Администрации Охонского сельского поселения от 27.03.2015 № 44»;

от  18.02.2021  №11 «О внесении изменений в постановление Администрации Охонского сельского поселения от 27.03.2015 № 44»;

от  06.04.2022  №18 «О внесении изменений в постановление Администрации Охонского сельского поселения от 27.03.2015 № 44»;

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете   «Информационный вестник Охонского сельского поселения» и разместить в телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель

Главы администрации                                                             О.И.Бобылева

Утверждена

постановлением  Администрации

Охонского сельского поселения

от 11.11.2022  №65

Муниципальная программа

«Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Охонского сельского поселения на 2023-2025 годы»

Паспорт муниципальной программы                                                                            «Содержание, ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Охонского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| 1.Наименование Программы | «Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Охонского сельского поселения на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |
| 2.Правовая основа Программы | -Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в Российс-кой Федерации»; -Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; -Устав Охонского сельского поселения; -Постановление Администрации поселе-ния от 16.06.2014 №26 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации» |
| 3.Заказчик Программы | Администрация Охонского сельского поселения |
| 4.Разработчик Программы | Администрация Охонского сельского поселения |
| 5.Исполнитель (соисполнитель) Программы | Администрация Охонского сельского поселения |

6.Обоснование Программы.

Автомобильные дороги имеют важное значение для Охонского сельского поселения. Они обеспечивают связь населённых  пунктов между собой,   с районным и областным центрами. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  Охонского сельского поселения  - 14,0 км.  Техническое состояние в отношении большинства муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное,  но  для поддержания дорожной сети в  нормальном состоянии требуется осуществлять круглогодичное содержание и регулярный ремонт автомобильных дорог,  а также обеспечить безопасность дорожного движения. Мероприятия программы направлены на улучшение  эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения,  приостановление их разрушения, улучшение социальных условий  населения, снижения дорожно-транспортных  происшествий.

Характеристика текущего состояния дорожной инфраструктуры

Охонского  сельского поселения

Дорожное хозяйство  Охонского  сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры  Пестовского муниципального района, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомо-бильных дорог местного значения сельского поселения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероп-риятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2023 по 2025 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к раз-витию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное раз-витие и функционирование, соответственно, более эффективное использова-ние финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования авто-мобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

В поселении имеются дороги с асфальтобетонным и грунтовым покры-тием.

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, органи-зации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия  неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остает-ся сохранение и развитие автомобильных дорог Охонского сельского посе-ления, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить  безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

-макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения тем-пов роста экономики,  а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

| 7.Цели Программы | 1.Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Охонского сельского поселения на 2023 -2025 годы. 2.Сокращение количества дорожно-тран-портных происшествий с пострадавшими и уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| --- | --- |
| 8.Задачи Программы | 1.Ремонт уличной и дорожной сети Охонского сельского поселения. 2.Содержание уличной и дорожной сети Охонского сельского поселения. 3.Обеспечение безопасности дорожного движения Охонского сельского поселения. |

9.Механизм реализации Программы.

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В процессе реализации муниципальной программы Администрация сельского поселения вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети  с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация сельского поселения. Администрация сельского поселения вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Администрация сельского поселения до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к «Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Охонского сельского поселения, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование с Главой администрации Охонского сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной прог-раммы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыпол-нения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Специалист администрации сельского поселения, отвечающий за воп-росы формирования и исполнения бюджета сельского поселения осуществляет контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств на мероприятия Программы, а также представляет Главе  сельского поселения информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Общее руководство за реализацию мероприятий программы осуществ-ляет Глава сельского поселения.

| 10.Срок реализации Программы | 2023-2025 гг. |
| --- | --- |

11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 568,4 | 1459,0 | 0,0 | 0,0 | 2027,4 |
| 2024 | 597,4 | 973,0 | 0,0 | 0,0 | 1570,4 |
| 2025 | 643,4 | 973,0 | 0,0 | 0,0 | 1616,4 |
| Всего: | 1 809,2 | 3405,0 | 0,0 | 0,0 | 5 214,2 |

12.Ожидаемые конечные результаты Программы, социально-экономическая эффективность программы.

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

- повышение качества уличной и дорожной сети  на территории Охонского  сельского поселения;

-сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудов-летворительных дорожных условий.

Администрация Охонского сельского поселения оценивает эффектив-ность реализации мероприятий программы.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет специалист администрации сельского поселения, отвечающий за вопросы формирования и исполнения бюджета сельского поселения.

13. Система организации контроля за реализацией Программы.

Администрация Охонского сельского поселения ежегодно осу-ществляет контроль за:

- эффективным и целевым использованием бюджетных средств, нап-равленных на реализацию мероприятий Программы;

-соблюдением законодательства Российской Федерации при заключе-нии муниципальных контрактов;

-соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ;

Администрация Охонского сельского поселения оценивает эффектив-ность реализации мероприятий программы.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет специалист администрации сельского поселения, отвечающий за вопросы формирования и исполнения бюджета сельского поселения.

Мероприятия муниципальной Программы

«Содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

и обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Охонского сельского поселения на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол- нитель | Срок Реали- зации | Источ- ник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охонского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия в рамках проекта «Дорога к дому» | Администрация с/п | - 2023 | - Бюджет - поселения - Областной бюджет | 76,8 1459,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятия в рамках проекта «Дорога к дому» |  | - 2024 | - Бюджет - поселения - Областной бюджет | 0,0 | 51,3 973,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятия в рамках проекта «Дорога к дому» |  | - 2025 | - Бюджет - поселения - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 51,3 973,0 |
| 1.4 | - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Охонского сельского поселения | Администрация с/п | - 2023-2025 | - Бюджет - поселения | 130,0 | 100,0 | 150,0 |
| 1.4 | - Разработка и согласование смет на ремонт дорожного покрытия | Администрация с/п | - 2023- - 2025 | - Бюджет - поселения | 15,0 | 17,0 | 17,0 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Охонского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация с/п | - 2023- 2025 | бюджет поселения | 260,0 | 270,0 | 290,0 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения в весенне-осенний период | Администрация с/п | - 2023- 2025 | бюджет поселения | 86,6 | 109,1 | 105,1 |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Охонского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация с/п | - 2023- 2025 | бюджет поселения | 0 | 50,0 | 30,0 |
| Итого |  |  |  |  | 2027,4 | 1570,4 | 1616,4 |