Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2020 № 31

д. Русское  Пестово

О внесении изменений в  муници-

пальную  программу «Совершен-

ствование  и  содержание  дорож-

ной инфраструктуры  на  террито-

рии  Пестовского  сельского посе-

ления на 2015-2024 годы»,  утвер-

жденную   постановлением  адми-

нистрации Пестовского сельского

поселения  от  31.10.2014   № 137

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Устава Пестовского сельского поселения, постановления Администрации поселения  от 16.05.2014 № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Пестовского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Совершенствование  и содержание  дорожной инфраструктуры  на  территории Пестовского сельского

поселения на 2015-2024 годы», утвержденную   постановлением   администрации Пестовского сельского поселения от 31.10.2014 № 137:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

«11. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет сельского поселения | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | 657,7 | 620,3 | 0,0 | 0,0 | 1278,0 |
| 2016 | 849,4 | 716,0 | 0,0 | 0,0 | 1565,4 |
| 2017 | 901,6 | 1420,9 | 0,0 | 0,0 | 2322,5 |
| 2018 | 581,9 | 651,7 | 0,0 | 0,0 | 1233,6 |
| 2019 | 909,1 | 1270,0 | 0,0 | 0,0 | 2179,1 |
| 2020 | 1213,5 | 1270,0 | 0,0 | 0,0 | 2483,5 |
| 2021 | 1647,8 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 2282,8 |
| 2022 | 1647,8 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 2282,8 |
| 2023 | 1647,8 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 2282,8 |
| 2024 | 1647,8 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 2282,8 |
| Всего: | 11670,7 | 7853,9 | 0,0 | 0,0 | 20193,3 |

1.2. Раздел  Мероприятия муниципальной Программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Пестовского сельского поселения на 2015-2024 годы» изложить в редакции:

Мероприятия муниципальной Программы «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Пестовского сельского поселения на 2015-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель | Срок реали-зации | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 9 10 11 12 |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Ремонт уличной и дорожной сети Пестовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Ямочный ремонт асфальтовой дороги д. Афимцево | Администрация | - 2015 | - бюджет - поселения - областной | - 16,3 - 310,5 | - - | - - |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.2 | - Ямочный ремонт асфальтовой дороги д Семытино | Администрация | - 2015-2016 | - Бюджет - поселения - областной | - 16,3 - 309,8 | - 18,8 - 358 | - - |  |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.3. | - Восстановление асфальтового полотна автомобильной доро-ги ул.Зеленая д.Р.Пестово | Администрация | - 2019 | - бюджет областной - поселения | - - | - - | - - |  |  | - - | 1270,0 67,0 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.4 | - Ямочный ремонт асфальтовой дороги д Р.Пестово | Администрация | - 2016- 2024 | - бюджет - поселения - областной | - | 18,8 358 | - |  |  | - | - | - | 33,4 635,0 | 33,4 635,0 | 33,4 635,0 | 33,4 635,0 |
| 1.5 | - Ремонт дорожного полотна грунтовых дорог д.Устье-Кировское | Администрация | - 2018 | - Областной бюджет Бюджет поселения | - | - | - |  |  | 651,7 36,2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.6 | - Изготовление проектной-смет-ной документации на строительство улично-дорожной сети д.Русское Пестово улица Новоселов улица Заречная | Администрация | - 2015- - 2017 | - Бюджет поселения - областной | 45 | 9 | 74,8 1420,9 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | - Разработка смет | Администрация | - 2018 | - Бюджет - поселения | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 | - Паспортизация дорог | Администрация | - 2019 | - Бюджет - поселения - Областной бюджет | - | - | - |  |  | - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.9 | - Ямочный ремонт асфальтобетонного полотна улиц Луговая, Молодежная и Школьная в дер.Русское Пестово | Администрация | - 2020 | - Бюджет - Поселения - Областной бюджет | - | - | - |  |  | - | - | 67,1 1270,0 | - | - | - | - |
| 2. | Содержание уличной и дорожной сети Пестовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация | 2015- 2024 | бюджет поселения | 189 | 484,8 | 400,0 | 272,8 |  |  | 421,1 | 573,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 | 807,2 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | Администрация | 2015- 2024 | бюджет поселения | 226,6 | 140 | 426,8 | 272,9 |  |  | 421,0 | 573,2 | 807,2 | 807,2 | 807,0 | 807,2 |
| 3. | Обеспечение безопасности дорожного движения Пестовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация | 2015-2018 | бюджет поселения | 99 | 178 | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения | Администрация | 2015 | бюджет поселения | 65,5 | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  | 1278 | 1565,4 | 2322,5 |  | 1233,6 |  | 2179,1 | 2483,5 | 2282,8 | 2282,8 | 2282,8 | 2282,8 |

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского сельского поселения».

Глава

сельского поселения  О.А.Дмитриева