Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020 №22

д. Устюцкое

О подготовке Администрации сельского                                                                                 поселения к осеннее–зимнему                                                                                периоду 2020-2021 годов

Утвердить план мероприятий по подготовке Администрации  сельского поселения к осеннее – зимнему периоду 2020 - 2021 годов.

Глава сельского поселения                                               Д.А.Кудряшова

ПЛАН

мероприятий по  подготовке Администрации  сельского поселения к осеннее – зимнему периоду 2020 – 2021 годов

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утепление оконных и дверных проемов в здании Администрации д. Устюцкое | до 01.08.2020 | 4 окна 2 двери |
| 2. | Произвести инвентаризацию печей в здании Администрации д. Устюцкое | до 01.07.2020 | 4 печи |
| 3. | Произвести необходимый ремонт печей в здании Администрации д. Устюцкое | до 01.09.2020 | 1 печь |
| 4. | Заготовить дрова для печного отопления здания Администрации | до 01.12.2020 | 20 куб.м. |