Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.11.2021   № 67

д. Устюцкое

Об утверждении плана мероприятий по ликвидации

борщевика Сосновского на территории Устюцкого

сельского поселения на 2022 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения подпункта 3 раздела  III  Протокола  очередного заседания Правительства Новгородской области от 17.09.2020 № 20 ЗП, Уставом Устюцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на территории Устюцкого сельского поселения на 2022 год. ( Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения  в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                       С.А. Удальцов

- Приложение 1

- к постановлению администрации

- Устюцкого сельского поселения

- от 30.11.2021 № 67

- ПЛАН

- МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО

- НА ТЕРРИТОРИИ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Объем работ, га | - Сроки выполнения мероприятия | - Результаты проведения мероприятия | - Ответственные за проведение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | - 20,0 | - ежемесячно, с апреля по октябрь | - составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | - сотрудники администрации Устюцкого поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения |
| - Плановые проверки территорий, пораженных борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |
|  | - Рейды | - Дата | - Адрес территории, категория земли | - Собственник | - Примечание |
|  |  | - май 2022 | - д. Устюцкое, дом 77, земли населенных пунктов | - Румянцев Василий Васильевич |  |
|  |  | - май 2022 | - д. Устюцкое, дом 21, земли населенных пунктов | - Ашмарина Анна Александровна | - дачница |
|  |  | - май 2022 | - д. Иваньково, дом 49, земли населенных пунктов | - Васильев Николай Васильевич |  |
|  |  | - июнь 2022 | - д. Устюцкое, дом 88, земли населенных пунктов | - Шевченко Мария Александровна |  |
|  |  | - июнь 2022 | - д. Устюцкое, дом 89, земли населенных пунктов | - Дмитриев Александр Сергеевич |  |
| - 1.2. | - Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского | - - | - ежемесячно, с марта по сентябрь | - размещение информации на информационных стендах поселения и на официальном сайте поселения | - сотрудники администрации Устюцкого сельского поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения |
| - 1.3. | - Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | - По выявлению | - ежемесячно, с апреля по октябрь | - подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10 - 20 см. - скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения) | - Администрация Устюцкого сельского поселения, землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика Сосновского (далее - землепользователи) |
| - 1.4. | - Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | - 1,0 | - в период с 10 июня по 20 июля | - тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | - органы местного самоуправления, землепользователи. |
| - 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского | - 20,0 | - ежемесячно, с апреля по октябрь | - составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | - сотрудники администрации Устюцкого сельского поселения, депутаты Совета депутатов Устюцкого сельского поселения |
| - 2.2. | - Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | - 20,0 | - ежемесячно, с мая по сентябрь | - срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, вспашка, дискование земельных участков (предприниматели) | - администрация Устюцкого сельского поселения, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |
| - 2.3. | - Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского | - 20,0 | - ежемесячно, с мая по октябрь | - тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 N 17 "Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10" | - Администрация Устюцкого сельского поселения, сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию) |