Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

Администрация Вятского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022г.  № 63

д. Вятка

| Об утверждении муниципальной программы Вятского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вятского сельского поселения, постановлением Администрации поселения  от 01.07.2014 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Вятского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу Вятского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Вятского сельского поселения:

от 31.10.2014 № 69 «Об утверждении муниципальной программы Вятского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2020 годы»»;

от 14.11.2018 № 67 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2020 годы»»;

от 25.02.2019 № 10 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2024 годы»»;

от 16.09.2019 № 48 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2024 годы»»;

от 27.02.2020 № 11 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2024 годы»»;

от 17.02.2021 № 8 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2024 годы»»;

от 19.02.2022 № 10/1 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2024 годы»»;

от 21.03.2022 № 24 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2015-2024 годы»»;

3.  Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете    «Информационный вестник Вятского сельского поселения» и разместить в телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения:                                            В.А. Галкин

- Утверждена

- постановлением Администрации

|  | Вятского сельского поселения |
| --- | --- |

от  31.10.2022г. № 63

Паспорт

муниципальной Программы Вятского сельского поселения

«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения   на 2023-2025 годы»

| 1.Наименование Программы | «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы » |
| --- | --- |
| 2.Правовая основа Программы: | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон №257 от 8 ноября 2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Устав Вятского сельского поселения. |
| 3.Заказчик Программы | Администрация Вятского сельского поселения |
| 4.Разработчик Программы | Администрация Вятского сельского поселения |
| 5.Исполнитель Программы | Администрация Вятского сельского поселения |

6. Обоснование Программы:

Автомобильные дороги имеют важное значение для Вятского сельского поселения. Они обеспечивают связь населённых  пунктов между собой,   с районным  и областным центрами. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения  Вятского сельского поселения  - 8,6 км.  Техническое состояние в отношении большинства муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное,  но  для поддержания дорожной сети в  нормальном состоянии требуется осуществлять круглогодичное содержание и регулярный ремонт автомобильных дорог,  а также обеспечить безопасность дорожного движения. Мероприятия программы направлены на улучшение  эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения,  приостановление их разрушения, улучшение социальных условий  населения, снижения дорожно-транспортных  происшествий.

| 7. Цели Программы | Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы |
| --- | --- |
| 8.Задачи Программы | 1. Ремонт уличной и дорожной сети на территории Вятского сельского поселения и искусственных сооружений на них 2. Содержание уличной и дорожной сети в Вятском сельском поселении 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вятского сельского поселения |

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1.1. | Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Вятского сельского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | 300,0 | 309,0 |  | 320,0 |  |
| 1.1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м | 1050,0 | 1081,5 |  | 1120,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Вятском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км | 2,92 |  | 3,23 |  | 3,55 |
| 1.3. | Задача 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вятского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение улично-дорожной сети дорожными знаками, шт. | - |  | 1 |  | 1 |
| 1.3.2 | Количество населенных пунктов, обследованных с целью составления дислокации дорожных знаков, ед. | - |  | 2 |  | 3 |

| 9. Механизм реализации Программы | Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами. Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. |
| --- | --- |
| 10.Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| 11. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; Бюджет муниципального района; бюджет поселения; внебюджетные средства; Всего. 2023; 896,0; -; -; 349,0; -; 1245,0. 2024; 597,0; -; -; 366,8; -; 963,8. 2025; 597,0; -; -; 395,1; -; 992,1. Всего:; 2090,0; -; -; 1110,9; -; 3200,9. |
| 12. Ожидаемые конечные результаты Программы по годам | - повышение качества уличной и дорожной сети и сооружений на них на территории Вятского сельского поселения; -сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий. |
| 13.Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет Глава поселения. Ежегодно подводятся итоги реализации программы на основании анализа результатов исполнения мероприятий. |

I. Характеристика текущего состояния дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения

Дорожное хозяйство Вятского  сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Пестовского муниципального района, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобиль-ных дорог местного значения сельского поселения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприя-тий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2023 по 2025 годы.

Разработка реализации Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использо-вание финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономи-ческое развитие поселения.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам– обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

По состоянию на 01.01.2022 года сеть автомобильных дорог в населенных пунктах Вятского сельского поселения составляет 8,6 км. В настоящее время автомобильные дороги Вятского сельского поселения находится в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. В поселении имеются  дороги с  асфаль-тобетонным и грунтовым покрытием. Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплекс-ного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации до-рожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог Вятского сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, беспе-ребойного движения транспорта.

Реализация Программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- обеспечить  безопасность дорожного движения;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

- Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети.

На результат реализации программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, так и внешние, наступление  которых  не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития сельского поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к недостижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. Важными элементами механизма реализации Программы являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей Программы. В связи с этим ход реализации Программы ежегодно оценивается на основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов.

Администрация Вятского сельского поселения осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети  с подрядной организацией;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

Функции муниципального заказчика Программы выполняет Администрация сельского поселения. Администрация сельского поселения вправе привлекать для выполнения работ специализированные организации в порядке, установленном законодательством.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Общее руководство за реализацию мероприятий Программы осуществляет Глава сельского поселения.

Контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств осуществляет главный специалист-главный бухгалтер администрации сельского поселения.

Мероприятия  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Ремонт уличной и дорожной сети на территории Вятского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятского сельского поселения по проекту «Дорога к дому» | - Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - областной бюджет |  | - 896,0 |  | - 597,0 | - 597,0 |
| 1.2. | - Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятского сельского поселения по проекту «Дорога к дому» | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  | 47,2 |  | 31,4 | 31,4 |
| 2 | - Задача 2. Содержание уличной и дорожной сети в Вятском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения | 251,8 |  |  | 284,4 | 312,7 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вятского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 3.2 | - Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  |  | - 30,0 | - 30,0 | - 30,0 |