Российская Федерация

Новгородская область

Пестовский район

Администрация Вятского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2023 г.  № 22

д. Вятка

| О внесении изменений в муниципальную программу Вятского сельского поселения «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов Вятского сельского поселения от 26.04.2023г. № 111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Вятского сельского поселения от 28.12.2022 г. № 98 «Об утверждении бюджета Вятского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов »»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную   программу «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы», утвержденную постановлением от 31.10.2022г. № 63 «Об утверждении муниципальной программы  «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Вятского сельского поселения на 2023-2025 годы»»», (далее- Программа) следующие изменения:

1.1 В паспорте Программы раздел « Задачи программы» изложить в следующей редакции:

| 8.Задачи Программы | 1. Ремонт уличной и дорожной сети на территории Вятского сельского поселения и искусственных сооружений на них 2. Содержание уличной и дорожной сети в Вятском сельском поселении 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вятского сельского поселения |
| --- | --- |

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1.1. | Задача 1. «Ремонт уличной и дорожной сети на территории Вятского сельского поселения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | 316,0 | 309,0 |  | 320,0 |  |
| 1.1.2. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м | 1106,0 | 1081,5 |  | 1120,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в Вятском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км | 3,02 |  | 3,33 |  | 3,65 |
| 1.3. | Задача 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вятского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Обеспечение улично-дорожной сети дорожными знаками, шт. | - |  | 1 |  | 1 |
| 1.3.2 | Количество населенных пунктов, обследованных с целью составления дислокации дорожных знаков, ед. | - |  | 2 |  | 3 |

1.2 В паспорте Программы раздел «Объем и источники  финансирования     Программы в целом и по годам реализации » изложить в следующей редакции:

| 11. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.) | Год; Источник финансирования. областной бюджет; федеральный бюджет; Бюджет муниципального района; бюджет поселения; внебюджетные средства; Всего. 2023; 896,0; -; -; 481,3; -; 1377,3. 2024; 597,0; -; -; 366,8; -; 963,8. 2025; 597,0; -; -; 395,1; -; 992,1. Всего:; 2090,0; -; -; 1243,2; -; 3333,2. |
| --- | --- |

1.3. Внести изменения в Мероприятия Программы, изложив в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Вятского сельского поселения».

Глава поселения:                                   В.А. Галкин

Мероприятия  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Ремонт уличной и дорожной сети на территории Вятского сельского поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятского сельского поселения по проекту «Дорога к дому», в т.ч.: | - Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - областной бюджет |  | - 896,0 |  | - 597,0 | - 597,0 |
| 1.1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения переулок Солнечный д.Вятка | Администрация Вятского сельского поселения | 2023-2025 | областной бюджет |  | - 442,7 |  | - - | - - |
| 1.1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Садовая д.Вятка | Администрация Вятского сельского поселения | 2023-2025 | областной бюджет |  | - 453,3 |  | - - | - - |
| 1.2. | - Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Вятского сельского поселения по проекту «Дорога к дому», в т.ч.: | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  | 220,3 |  | 31,5 | 31,5 |
| 1.2.1 | - Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения переулок Солнечный д.Вятка | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  | - 108,9 |  | - - | - - |
| 1.2.2 | - Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Садовая д.Вятка | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  | - 111,4 |  | - - | - - |
| 2 | - Задача 2. Содержание уличной и дорожной сети в Вятском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения в зимний период | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения | 217,6 |  |  | 284,3 | 312,6 |
| 2.2. | Содержание автомобильных дорог местного значения в летний период | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Вятского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  |  | - | 1,0 | 1,0 |
| 3.2 | - Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения | Администрация Вятского сельского поселения | - 2023-2025 | - бюджет поселения |  |  | - 23,4 | - 30,0 | - 30,0 |